Załącznik Nr 4 do sprawozdania

z wykonania budżetu za rok 2011

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2011 roku zgodnie z uchwałą budżetową inwestycjami wieloletnimi  były zadania  kontynuowane:

- zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie pn. „Przebudowa ciągu drogowego Nowa Pasłęka –Braniewo -Pieniężno-Jesionowo na odcinku drogi powiatowej nr 1377 N ulice: Morska, Sądowa, Świętojańska w Braniewie” planowane do realizacji w latach 2009-2012,

- zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1158N Młynary -Słobity-Burdajny, poprzez wzmocnienie odcinka Słobity-Karwiny 2 planowane do realizacji w latach 2009-2011,

- zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1377 N Nowa Pasłęka -Braniewo wraz z ulicą Świętokrzyską  I etap planowane do realizacji w latach 2010-2014,

- zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391 N na odcinkach w miejscowości Podleśne oraz od drogi S-22 do Gronówka planowane do realizacji w latach 2010-2015,

- zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1346 N Pieniężno -Babiak  Etap 2   planowane do realizacji w latach 2010-2011,

- zadanie realizowane przez Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie pn. Budowa bazy informatyczno-dydaktycznej dla TI w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie planowane do realizacji w latach 2010-2011.

Wysokość wykonanych wydatków w 2011 roku  na realizację ww. zadań oraz stopień zaawansowania inwestycji przedstawiono w poniższej tabeli.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Planowane nakłady | wydatki zrealizowane w 2011 roku | Stopień zaawansowania inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2011 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60014 | Przebudowa ciągu drogowego Nowa Pasłęka -Braniewo-Pieniężno -Jesionowo na odcinku drogi powiatowej nr 1377 N ulice: Morska, Sądowa, Świętojańska w Braniewie 2009-2012 | 2 404 735 | 2 223 755 | 2 222 318,07 | Zadanie zrealizowane rzeczowo w 100 % Do wykonania w ramach inwestycji w 2012 roku audyt zadania oraz uzyskanie decyzji środowiskowych |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1158N Młynary -Słobity-Burdajny, poprzez wzmocnienie odcinka Słobity-Karwiny 2009-2010 | 1 100 724 | 457 921 | 457 920,03 | Zadanie zrealizowane w 100 % |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1377 N Nowa Pasłęka -Braniewo wraz z ulicą Świętokrzyską I etap 2010-2012 | 3 287 455 | 29 151 | 29 151,00 | W latach 2010- 2011 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową . Poniesione nakłady w łącznej kwocie 57.455 zł stanowią 1,75% wartości inwestycji |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1158N w miejscowości Słobity 2010-2012 | 893 457 | 192 220 | 67 219,81 | W latach 2010- 2011 poniesiono łączne nakłady w kwocie 84.299,81 zł co stanowi 9,44% wartości inwestycji. |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391 N na odcinkach w miejscowości Podleśne oraz od drogi S-22 do Gronówka 2010-2012 | 3 157 050 | 35 670 | 35 670,00 | W latach 2010- 2011 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową . Poniesione nakłady w łącznej kwocie 71.050 zł stanowią 2,25 % wartości inwestycji |
| 600 | 60014 | Remont drogi powiatowej Nr 1346 N Pieniężno -Babiak Etap 2 2010-2011 | 8 853 804 | 8 844 804 | 8 810 793,77 | Zadanie zrealizowane w 100 % |
| 801 | 80130 | Budowa bazy informatyczno-dydaktycznej dla TI w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie 2010-2011 | 352 884 | 341 283 | 341 281,22 | Zadanie zrealizowane w 100 % |
| OGÓŁEM |  | 20 050 109 | 12 124 804 | 11 964 353,90 |  |

ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA

W ART.5 UST.1 PKT. 2 i 3,

Budżet powiatu uchwalony przez Radę Powiatu 17 stycznia 2011 roku Uchwałą nr IV/34/11 przewidywał wydatki na projekty i programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w okresie ich realizacji w łącznej wysokości 6.302.458 zł, w tym wydatki na realizację projektów w 2011 roku wynosiły 4.019.280 zł.

Planowane nakłady według rozdziałów przedstawiały się jak niżej:

|  | Rozdział | Planowane wydatki w okresie realizacji projektu | Z tego nakłady planowane do poniesienia w 2011 roku |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | do sfinansowania środkami krajowymi | do sfinansowania środkami unijnymi |
|  | 60014 | 3.467.704 | 2.663.921 | 799.176 | 1.864.745 |
|  | 63003 | 798.513 | 333.425 | 69.993 | 263.432 |
|  | 80130 | 372.803 | 358.703 | 53.805 | 304.898 |
|  | 85395 | 1.590.483 | 638.956 | 77.956 | 561.000 |
|  | 92195 | 72.955 | 24.275 | 24.275 |  |
| OGÓŁEM | 6.302.458 | 4.019.280 | 1.025.205 | 2.994.075 |
| W tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 2.455.411 3.847.047 | 990.655 3.028.625 | 166.223 858.982 | 824.432 2.169.643 |

W trakcie roku 2011 planowane wydatki zostały 5-krotnie zmienione uchwałami Rady Powiatu:

      - Uchwałą nr V/48/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 6.437.773 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2011 roku zwiększono do kwoty 4.154.595 zł,

      - Uchwałą nr VI/56/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie zmniejszono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 6.417.854 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2011 roku zmniejszono do kwoty 4.137.175 zł,

      - Uchwałą nr IX/83/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie, zmniejszono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 6.417.843 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2011 roku zwiększono do kwoty 4.152.020 zł,

      - Uchwałą nr XI/114/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26  października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 6.429.845 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2011 roku zmniejszono do kwoty 4.146.957 zł,

      - Uchwałą nr XII/130/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie, zmniejszono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 6.315.608 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2011 roku zmniejszono do kwoty 4.133.496 zł.

Ostatecznie planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej:

|  | Rozdział | Planowane wydatki w okresie realizacji projektu | Z tego nakłady do poniesienia w 2011 roku |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | do sfinansowania środkami krajowymi | do sfinansowania środkami unijnymi |
|  | 60014 | 3.505.459 | 2.681.676 | 870.344 | 1.811.332 |
|  | 63003 | 749.232 | 356.240 | 88.549 | 267.691 |
|  | 80130 | 352.884 | 341.283 | 82.197 | 259.086 |
|  | 85395 | 1.708.033 | 754.297 | 83.867 | 670.430 |
| OGÓŁEM | 6.315.608 | 4.133.496 | 1.124.957 | 3.008.539 |
| W tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 2.454.012 3.861.596 | 1.110.537 3.022.959 | 172.416 952.541 | 938.121 2.070.418 |

Zmiany nakładów na realizowane projekty w trakcie roku budżetowego :

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość projektu | Planowane wydatki na projekt W 2011 roku |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planowana na 01.01.2011 | Planowana na 31.12.2011 | Wg stanu na 01.01.2011r. | Wg stanu na 31.12.2011r |
| 1. | Przebudowa ciągu drogowego Nowa Pasłęka –Braniewo-Pieniężno –Jesionowo na odcinku drogi powiatowej Nr 1377 N ulice Morska, Sądowa, Świętojańska w Braniewie | 2.366.980 | 2.404.735 | 2.206.000 | 2.223.755 |
| 2. | Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur | 6.540 | 3.253 | 6.001 | 0 |
| 3. | Budowa Bazy Informatyczno –dydaktycznej dla TI w ZSB w Braniewie | 372.803 | 352.884 | 358.703 | 341.283 |
| 4. | Dom Warmiński-Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form zdrowotnych na terenie Warmii | 288.398 | 244.724 | 127.299 | 135.440 |
| 5. | Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii | 295.885 | 280.330 | 99.025 | 129.415 |
| 6. | Dom Warmiński – Integracja różnych narodowości na terenie Warmii | 207.690 | 220.925 | 78.150 | 91.385 |
| 7. | Inwestycja w kwalifikacje | 578.585 | 578.575 | 143.567 | 141.348 |
| 8. | Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego | 72.955 | 0 | 24.275 | 0 |
| 9. | Wszyscy mamy równe szanse aktywizacja osób wykluczonych | 0 | 117.560 | 0 | 117.560 |
| Razem | 4.189.836 | 4.202.986 | 3.043.020 | 3.180.186 |

Wartość planowanych do realizacji projektów związanych z realizacją zadań bieżących wzrosła o 1.399 zł, przy czym  planowane wydatki bieżące w 2011 roku wzrosły o 119.882 zł.

Wzrost wydatków związany jest m.in. z przystąpieniem w trakcie roku budżetowego do realizacji projektu  pn.” Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”- wartość projektu i planowanych na 2011 rok wydatków wynosiła  117.560 zł.

W 2011 roku odstąpiono od realizacji zadania pn. Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego, z uwagi na brak decyzji w zakresie jego dofinansowania środkami unijnymi.

Projekt planowany był do realizacji wspólnie przez 4 j. s .t. w ramach RPO działanie 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych.  Środki przewidziane do zaangażowania przez Powiat Braniewski w okresie 2010-2013 w formie dotacji do przekazania dla Powiatu  Olsztyńskiego jako lidera projektu wynosiły 72.955 zł.

W trakcie roku budżetowego wartość planowanych do realizacji projektów inwestycyjnych zwiększyła się o 14.549 zł, z czego planowane wydatki inwestycyjne w 2011 roku zmniejszyły się o 5.666 zł. Zmniejszenie tych wydatków jest  m.in. wynikiem zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. ”Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur”.  Planowana do udzielenia, w ramach zawartego porozumienia, dla  lidera projektu dotacja w kwocie 6.001 zł w związku ze zmianą wykonawcy zadania i wysokości planowanych nakładów przewidziana jest do uruchomienia w   roku 2012.

Ostatecznie w roku budżetowym 2011 na planowane wydatki majątkowe w kwocie 3.022.959 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.021.519,32 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 952.280,39 zł,

- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 2.069.238,93 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej :

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 60014 | 2.681.676 | 2.680.238,10 | 99,95 |
| 80130 | 341.283 | 341.281,22 | 100,00 |

Na planowane w 2011 roku wydatki bieżące w kwocie 1.110.537 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.032.061,02 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 161.051,46 zł,

- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 871.009,56 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 63003 | 356.240 | 350.369,37 | 98,35 |
| 85395 | 754.297 | 681.691,65 | 90,37 |