Załącznik Nr 4 do sprawozdania

z wykonania budżetu za rok 2014

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Według stanu na 31.12.2014 roku, zgodnie z uchwałą budżetową inwestycjami wieloletnimi były zadania kontynuowane:

- zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie pn. Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1381N odcinek Braniewo Zawierz planowane do realizacji w latach 2013-2014,

- zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie pn. Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo –Górowo Iławeckie Etap Żelazna Góra planowane do realizacji w latach 2014-2015,

- zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie pn. Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1377 N Nowa Pasłęka –Braniewo wraz z ulica Świętokrzyską planowane do realizacji w latach 2010-2017,

- zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwo Warmińsko Mazurskie planowane do realizacji w latach 2014-2015,

- Zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie pn. Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie planowane do realizacji w latach 2013-2014.

Wysokość wykonanych wydatków w 2014 roku na realizację ww. zadań oraz stopień zaawansowania inwestycji przedstawiono w poniższej tabeli.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Planowane nakłady | wydatki zrealizowane w 2014 roku | Stopień zaawansowania inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60014 | Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1381N odcinek Braniewo – Zawierz 2013-2014 | 803.000 | 799.000 | 796.436 | Zadanie zrealizowane rzeczowo w 100 % |
| 600 | 60014 | Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo –Górowo Iławeckie Etap Żelazna Góra planowane do realizacji w latach 2014-2015. | 1.210.000 | 10.000 | 7.995 | 0,66 % |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1377 N Nowa Pasłęka –Braniewo wraz z ulica Świętokrzyską planowane do realizacji w latach 2010-2017 | 5.217.455 | 40.000 | 39.922,62 | 1,97% |
| 630 | 63003 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwo Warmińsko Mazurskie planowane do realizacji w latach 2014-2015. | 4.187.628 | 2.857.819 | 22.379,70 | 0,53% |
| 754 | 75411 | Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie planowane do realizacji w latach 2013-2014. | 1.157.712 | 1.113.432 | 0 | 3,82% |
| OGÓŁEM |  | 12.485.795 | 4.820.251 | 866.733,32 | 17,98 |

ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA

W ART.5 UST.1 PKT. 2 i 3,

Budżet powiatu uchwalony przez Radę Powiatu 20 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXIV/324/13 przewidywał wydatki na projekty i programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w okresie ich realizacji w łącznej wysokości 2.569.496 zł, w tym wydatki na realizację projektów w 2014 roku wynosiły 1.289.679 zł.

Planowane nakłady według rozdziałów przedstawiały się jak niżej:

|  | Rozdział | Planowane wydatki w okresie realizacji projektu | Z tego nakłady planowane do poniesienia w 2014 roku |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | do sfinansowania środkami krajowymi | do sfinansowania środkami unijnymi |
|  | 85395 | 2.496.918 | 1.265.208 | 148.979 | 1.116.229 |
|  | 92195 | 72.578 | 24.471 | 24.471 | 0 |
| OGÓŁEM | 2.569.496 | 1.289.679 | 173.450 | 1.116.229 |
| W tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 2.569.496 0 | 1.289.679 0 | 173.450 0 | 1.116.229 0 |

W trakcie roku 2014 planowane wydatki zostały dodatkowo 6  - krotnie zmienione uchwałami Rady Powiatu:

- Uchwałą Nr XXXV/329/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 7.072.124 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2014 roku zwiększono do kwoty 4.620.605 zł,

- Uchwałą Nr XXXV/344/14  Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie, zmniejszono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 7.055.709 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2014 roku zwiększono do kwoty 4.633.796 zł,

- Uchwałą Nr XXXIX/365/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie, utrzymano planowane wydatki powiatu na realizację projektów w kwocie 7.055.709 zł oraz wysokość wydatków na realizację projektów w 2014 roku ,

- Uchwałą Nr XXXIX/374/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie, utrzymano planowane wydatki powiatu na realizację projektów w kwocie 7.055.709 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2014 roku zmniejszono do kwoty 4.475.689 zł,

- Uchwałą Nr II/9/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 8 	grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 7.092.934 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2014 roku zwiększono do kwoty 4.512.914 zł,

- Uchwałą Nr III/15/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 7.209.881 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2014 roku zwiększono do kwoty 4.553.215 zł.

Ostatecznie planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej:

|  | Rozdział | Planowane wydatki w okresie realizacji projektu | Z tego nakłady do poniesienia w 2014roku |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | do sfinansowania środkami krajowymi | do sfinansowania środkami unijnymi |
|  | 63003 | 4.187.628 | 2.857.819 | 605.552 | 2.252.267 |
|  | 80195 | 141.354 | 27.325 | 0 | 27.325 |
|  | 85395 | 2.493.321 | 1.328.600 | 198.556 | 1.130.044 |
|  | 90019 i 90095 | 315.000 | 315.000 | 123.217 | 191.783 |
|  | 92195 | 72.578 | 24.471 | 24.471 | 0 |
| OGÓŁEM | 7.209.881 | 4.553.215 | 951.796 | 3.601.419 |
| W tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 2.707.253 4.502.628 | 1.380.396 3.172.819 | 223.027 728.769 | 1.157.369 2.444.050 |

Zmiany nakładów na realizowane projekty w trakcie roku budżetowego:

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość projektu | Planowane wydatki na projekt W 2014 roku |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planowana na 01.01.2014 | Planowana na 31.12.2014 | Wg stanu na 01.01.2014r. | Wg stanu na 31.12.2014r |
| 1. | Jeszcze uczeń a już fachowiec podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Braniewskim | 880.718 | 880.718 | 385.339 | 429.998 |
| 2. | Informatycy bez granic | 204.576 | 207.512 | 204.576 | 207.512 |
| 3. | ZSZ – Kuźnia dobrych praktyk | 994.600 | 994.600 | 412.074 | 438.430 |
| 4. | Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego | 72.578 | 72.578 | 24.471 | 24.471 |
| 5. | Wzmacniamy kadrę | 178.000 | 161.585 | 72.932 | 62.373 |
| 6.. | Wszyscy mamy równe szanse aktywizacja osób wykluczonych | 308.524 | 308.524 | 190.287 | 190.287 |
| 7. | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwo Warmińsko -Mazurskie |  | 4.187.628 |  | 2.857.819 |
| 8. | Zakup koparko-ładowarki |  | 315.000 |  | 315.000 |
| 9. | Książki mogą budować mosty |  | 141.354 |  | 27.325 |
|  | 2.638.996 | 7.269.499 | 1.289.679 | 4.553.215 |

Wartość planowanych do realizacji projektów związanych z realizacją zadań bieżących wzrosła o 137.757 zł, przy czym  planowane wydatki bieżące w roku wzrosły o 90.717 zł.

Wzrost wydatków związany jest m.in. z przystąpieniem w trakcie roku budżetowego do realizacji projektu pn. Książki mogą budować mosty. Dodatkowo w trakcie roku budżetowego wystąpiły zmiany w kontynuowanych przedsięwzięciach związane ze zmianą planowanych wydatków w roku budżetowym w wyniku przeniesienia środków niewydatkowanych w roku 2013 do realizacji w 2014 lub też w związku z odstąpieniem od realizacji części założeń wynikających z projektu.

Zmiany te wpłynęły na planowanych wydatków 2014 roku o 63.392 zł, w tym:

- projekt pn.” ZSZ – Kuźnia dobrych praktyk „- wzrost planowanych wydatków w 2014 roku o 26.356 zł,

- projekt pn. „Jeszcze uczeń a już fachowiec- podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Braniewskim” - wzrost planowanych wydatków w 2014 roku o 44.659 zł,

- projekt pn. „Wzmacniamy kadrę” - zmniejszenie wartości projektu o 16.415 zł, przy zmniejszeniu planowanych na 2014 rok wydatkach w wysokości 10.559 zł.

- projekt pn. „Informatycy bez  granic” – wzrost wartości projektu i planowanych wydatków o 2.936 zł.

W trakcie roku budżetowego wartość planowanych do realizacji projektów inwestycyjnych zwiększyła się o 4.502.628 zł, z czego planowane wydatki inwestycyjne w 2014 roku zwiększyły się o 3.172.819 zł.

Wzrost tych wydatków jest  m.in. wynikiem przystąpienia do realizacji nowych projektów:

- projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej –Województwo Warmińsko - Mazurskie - wartość projektu dla wydatków majątkowych 4.187.628 zł, w tym planowanych do realizacji w 2014 roku w kwocie 2.857.819 zł,

- projektu pn. Zakup koparko ładowarki – wartość  inwestycji  315.000 zł planowana do wydatkowania w całości w 2014 roku.

Ostatecznie w roku budżetowym 2014 na planowane wydatki majątkowe w kwocie 3.172.819 zł zrealizowano wydatki w wysokości 22.379,70 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 1.118,99 zł,

- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 21.260,71 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 63003 | 2.857.819 | 22.379,70 | 0,78 |
| 90019 90095 | 315.000 | 0 | 0 |
| Razem | 3.172.819 | 22.379,70 | 0,71 |

Na planowane w 2014 roku wydatki bieżące w kwocie 1.380.396 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.257.723,55 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 210.634,80 zł,

- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły  1.047.088,75 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 80195 | 27.325 | 18.375,14 | 67,25 |
| 85395 | 1.328.600 | 1.217.800,38 | 91,66 |
| 92195 | 24.471 | 21.548,03 | 88,05 |
|  | 1.380.396 | 1.257.723,55 | 91,11 |