Załącznik Nr 4 do sprawozdania

z wykonania budżetu za rok 2016

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wysokość wykonanych wydatków w 2016 roku  na realizację  przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich oraz stopień zaawansowania tych inwestycji przedstawia  poniższa tabel.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Planowane nakłady | wydatki zrealizowane w 2016 roku | Stopień zaawansowania inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397 N na odcinku Piele-Zagaje, Wyszkowo-Piotrowiec . 2016-2018 | 2.140.408 | 7.503 | 7.503 | Opracowano dokumentację projektową dla zadania |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342 N na odcinku Bardyny-Stygajny, Długobór –Pakosze 2016-2018 | 2.503.223 | 7.503 | 7.503 | Opracowano dokumentację projektową dla zadania |
| 600 | 60014 | Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo –Górowo Iławeckie Etap Żelazna Góra . 2015-2017 | 1.481.483 | 42.952 | 42.951,60 | Opracowano dokumentację projektową dla zadania |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377 N Nowa Pasłęka –Braniewo wraz z ulicą Świętokrzyską- etap 2 . 2010-2019 | 3.775.626 | 2.268.248 | 2.242.345,44 | Zrealizowano etap 2 zadania w 100% |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości Słobity. 2015-2017 | 1.605.232 | 42.952 | 42.951,60 | Opracowano dokumentację projektową dla zadania |
| 700 | 70005 | Powiat Braniewski inwestuje w OZE | 2.109.450 | 43.050 | 31.485 | Opracowano dokumentację projektową dla zadania |
| 700 | 70005 | Powiat Braniewski efektywny energetycznie | 9.336.000 | 311.000 | 111.610 | Opracowano dokumentację projektową dla zadania |
| OGÓŁEM |  | 22.951.422 | 2.723.208 | 2.486.349,64 |  |

Wysokość wykonanych wydatków bieżących  w 2016 roku  na realizację  przedsięwzięć  wieloletnich  przedstawia  poniższa tabela.

| Dział | Rozdział | Nazwa Zadania i okres realizacji (w latach) | Planowane nakłady | wydatki zrealizowane w 2016 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | 80195 | „ Budujemy swoją przyszłość” 2016-2018 | 162.563 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | „Język i zawód kluczem do sukcesu” 2016-2018 | 669.479 | 25.324 | 11.411,49 |
| 801 | 80195 | „Książki mogą budować mosty” 2014-2016 | 125.227 | 50.384 | 50.382,15 |
| 853 | 85395 | „Nowoczesna Baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie” 2016-2018 | 613.520 | 10.000 | 0 |
| 853 | 85395 | Nowoczesna Baza edukacyjna w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie 2016-2018 | 611.310 | 10.000 | 0 |
| 853 | 85395 | Zawodowcy z Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie 2016-2018 | 1.006.475 | 10.000 | 10.000 |
| 853 | 85395 | Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie 2016-2018 | 1.008.688 | 10.000 | 3.000 |
| 852 | 85201 | Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo –wychowawczej, całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków 2015-2019 | 1.615.080 | 336.831 | 331.455,42 |
| 852 | 85201 | Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo –wychowawczej, całodobowej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków 2015-2019 | 1.884.260 | 392.969 | 386.138,20 |
| 852 | 85201 | Prowadzenie rodzinnego domu dziecka dla 8 wychowanków 2015-2019 | 883.140 | 184.183 | 184.053,04 |
| 600 | 60014 | Przekazanie zarządu drogami powiatowymi 2016-2022 | 167.400 | 18.600 | 18.600 |
| 852 | 85203 | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi 2014-2018 | 1.604.980 | 464.980 | 464.980 |
| OGÓŁEM |  | 10.322.122 | 1.513.271 | 1.460.020,30 |

ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA

W ART.5 UST.1 PKT. 2 i 3,

Budżet powiatu uchwalony przez Radę Powiatu 22 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XII/95/15 przewidywał wydatki na projekty i programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w okresie ich realizacji w łącznej wysokości 4.333.340 zł, w tym wydatki na realizację projektów w 2016 roku wynosiły 1.700.275 zł.

Planowane nakłady według rozdziałów przedstawiały się jak niżej:

|  | Rozdział | Planowane wydatki w okresie realizacji projektu | Z tego nakłady planowane do poniesienia w 2016 roku |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | do sfinansowania środkami krajowymi | do sfinansowania środkami unijnymi |
|  | 60014 | 3.984.958 | 1.439.329 | 523.400 | 915.699 |
|  | 80195 | 348.382 | 261.176 | 0 | 261.176 |
| OGÓŁEM | 4.333.340 | 1.700.275 | 523.400 | 1.176.875 |
| W tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 348.382 3.984.958 | 261.176 1.439.099 | 0 523.400 | 261.176 915.699 |

W trakcie roku 2016 planowane wydatki zostały dodatkowo zmienione uchwałami Rady Powiatu:

- Uchwałą Nr XIV/108/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów   do kwoty 18.958.838 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2016 roku zmniejszono do kwoty 1.175.795 zł,

- Uchwałą Nr XVII/142/16  Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie       zmian w budżecie, zmniejszono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 11.8837.463 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2016 roku pozostały na niezmienionym poziomie,

- Uchwałą Nr XVIII/147/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 19.506.942 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2016 roku zwiększono do kwoty 1.201.119 zł,

- Uchwałą Nr XIX/149/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 19.669.505 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2016 roku pozostały na niezmienionym poziomie,

- Uchwałą Nr XX/152/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie utrzymano  planowane wydatki powiatu na realizację projektów w kwocie  18.871.163zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2016 roku zmniejszono do kwoty 691.792 zł,

- Uchwałą Nr XXI/165/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie utrzymano  wysokość planowanych wydatki powiatu na realizację projektów w kwocie  18.871.163zł oraz wysokość wydatków na realizację projektów w 2016 roku w kwocie 691.792 zł.

Ostatecznie planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej:

|  | Rozdział | Nakłady do poniesienia w 2016 roku |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | do sfinansowania środkami krajowymi | do sfinansowania środkami unijnymi |
|  | 60014 | 15.006 | 15.006 | 0 |
|  | 70005 | 354.050 | 354.050 |  |
|  | 80195 | 282.736 | 0 | 282.736 |
|  | 85395 | 40.000 | 40.000 |  |
| OGÓŁEM | 691.792 | 409.056 | 282.736 |
| W tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 322.736 369.056 | 40.000 369.056 | 282.736 0 |

Zmiany nakładów na realizowane projekty w trakcie roku budżetowego :

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość projektu | Planowane wydatki na projekt W 2016 roku |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planowana na 01.01.2016 | Planowana na 31.12.2016 | Wg stanu na 01.01.2016r. | Wg stanu na 31.12.2016r |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397 N na odcinku Piele-Zagaje, Wyszkowo-Piotrowiec | 0 | 2.140.408 | 0 | 7.503 |
| 2. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342 N na odcinku Bardyny-Stygajny, Długobór –Pakosze | 0 | 2.503.223 | 0 | 7.503 |
| 3. | Powiat Braniewski inwestuje w OZE | 0 | 2.109.450 | 0 | 43.050 |
| 4. | Powiat Braniewski efektywny energetycznie | 0 | 9.336.000 | 0 | 311.000 |
| 5. | Książki mogą budować mosty | 141.354 | 125.227 | 54.148 | 50.384 |
| 6. | Nowoczesna Baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie | 0 | 613.520 | 0 | 10.000 |
| 7. | Młody informatyk w europejskiej sieci | 207.028 | 207.028 | 207.028 | 207.028 |
| 8. | Zawodowcy z Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie | 0 | 1.006.475 | 0 | 10.000 |
| 9. | Budujemy swoją przyszłość | 0 | 162.563 | 0 | 0 |
| 10. | Język i zawód kluczem do sukcesu | 0 | 669.479 | 0 | 25.324 |
| 11. | Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie | 0 | 1.008.688 | 0 | 10.000 |
| 12. | Nowoczesna Baza edukacyjna w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie | 0 | 611.310 | 0 | 10.000 |
| 13. | Poprawa warunków rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów wiejskich położonych przy drogach powiatowych na szlaku komunikacyjnym Piele-Piotrowiec-Pakosze-Wilczęta –Słobity | 3.984.958 | 0 | 1.439.099 | 0 |

Wartość planowanych wydatków 2016 roku związanych z realizacją zadań bieżących wzrosła o 61.560 zł.

W trakcie roku budżetowego wystąpiły zmiany w kontynuowanych przedsięwzięciach związane ze zmianą planowanych wydatków bieżących w roku budżetowym w wyniku przeniesienia środków niewydatkowanych w roku 2016 do realizacji  w 2017 lub też w związku z odstąpieniem od realizacji części założeń wynikających z projektu  bądź też przystąpieniem do nowych projektów.

W trakcie roku budżetowego wartość planowanych wydatków związanych z realizacją projektów inwestycyjnych zmniejszyła się o 1.070.043 zł.

Zmiany tych wydatków są wynikiem m.in. odstąpienia  do realizacji nowego projektu pn. Poprawa warunków rozwoju gospodarczego i   społecznego obszarów wiejskich położonych przy drogach powiatowych na szlaku komunikacyjnym  Piele-Piotrowiec-Pakosze-Wilczęta –Słobity. Wartość projektu dla wydatków majątkowych 3.984.958 zł, w   tym   planowanych do realizacji w  2016 roku w kwocie 1.439.099 zł.  Planowany zakres rzeczowy zostanie zrealizowany w latach 2017-2018,  w 2 odrębnych zadaniach  inwestycyjnych -  przebudowa drogi powiatowej Nr 1397 N na odcinku Piele-Zagaje, Wyszkowo- Piotrowiec oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1342 N na odcinku Bardyny-Stygajny, Długobór – Pakosze o łącznej wartości 4.607.631 zł.

Pozostałe zmiany w zakresie planowanych nakładów i wydatków związane są przystąpieniem do nowych projektów .

Ostatecznie w roku budżetowym 2016 na planowane wydatki majątkowe w kwocie 369.056 zł zrealizowano wydatki w wysokości 158.101 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 158.101 zł,

- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły        0  zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej :

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 60014 | 15.006 | 15.006 | 100,0 |
| 70005 | 354.050 | 143.095 | 41,47 |
| Razem | 369.056 | 158.101 | 42,84 |

Na planowane w 2016 roku wydatki bieżące w kwocie 322.736 zł zrealizowano wydatki w wysokości 260.244,03 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 13.000 zł,

- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły   247.244,03 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 80195 | 282.736 | 247.244,03 | 87,44 |
| 85395 | 40.000 | 13.000,00 | 32,50 |
| Razem | 322.736 | 260.244,03 | 80,64 |