Załącznik Nr 4 do sprawozdania

z wykonania budżetu za rok 2017

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Według stanu na 31.12.2017 roku, zgodnie z uchwałą budżetową inwestycjami wieloletnimi  były zadania  przedstawione w poniższej tabeli ze wskazaniem wysokości wykonanych wydatków w 2017 roku  na realizację tych zadań oraz stopnia zaawansowania inwestycji .

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Planowane nakłady |  | wydatki zrealizowane w 2017 roku | Stopień zaawansowania inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60014 | Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1397N odcinek Piele –Piotrowiec 2016-2018 | 921.200 | 305.000 | 301.721,00 | Zrealizowano I etap inwestycji Zaawansowanie -33% |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342 N na odcinku Bardyny-Stygajny, Długobór –Pakosze 2016-2018 | 2.493.254 | 1.132.570 | 1.121.539,87 | Zrealizowano I etap inwestycji Zaawansowanie -45% |
| 600 | 60014 | Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo –Górowo Iławeckie Etap Żelazna Góra . 2015-2017 | 1.289.935 | 1.242.211 | 1.242.210,90 | Inwestycja zrealizowana w 100% |
| 600 | 60014 | Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo –Górowo Iławeckie Etap Grzędowo Krzekoty . 2017-2019 | 5.236.062 | 86.062 | 65.581,87 | Opracowano dokumentację projektową |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości Słobity. 2015-2018 | 1.939.099 | 370 | 369,00 | Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania |
| 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ”Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1330 N Chruściel-Czosnowo” 2016-201 | 49.815 | 44.815 | 0 | Ustanowiono wydatki niewygasające z terminem realizacji 30.06.2018 r. |
| 710 | 71095 | Wdrożenie e usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2017-2019 | 3.067.686 | 24.154 | 17.220,00 | Opracowano dokumentację, w tym studium wykonalności |
| 700 | 70005 | Powiat Braniewski efektywny energetycznie 2016-2018 | 10.287.572 | 145.202 | 145.201,50 | Opracowano dokumentację projektową dla zadania |
| OGÓŁEM |  |  | 25.284.623 | 2.980.384 | 2.893.844,14 |  |

ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA

W ART.5 UST.1 PKT. 2 i 3,

Budżet powiatu uchwalony przez Radę Powiatu 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXII/173/16 przewidywał wydatki na projekty i programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w okresie ich realizacji w łącznej wysokości 13.237.908 zł, w tym wydatki na realizację projektów w 2017 roku wynosiły 12.250.288 zł.

Planowane nakłady według rozdziałów przedstawiały się jak niżej:

|  | Rozdział | Planowane wydatki w okresie realizacji projektu | Z tego nakłady planowane do poniesienia w 2017 roku |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | do sfinansowania środkami krajowymi | do sfinansowania środkami unijnymi |
|  | 60014 | 4.643.631 | 1.663.962 | 605.184 | 1.058.778 |
|  | 70005 | 11.445.450 | 7.091.400 | 1.084.960 | 6.006.440 |
|  | 71095 | 4.035.000 | 1.015.000 | 165.000 | 850.000 |
|  | 80195 | 832.042 | 635.149 | 0 | 635.149 |
|  | 85395 | 3.239.993 | 1.844.717 | 276.707 | 1.568.010 |
| OGÓŁEM |  | 24.196.116 | 12.250.288 | 2.131.851 | 10.118.377 |
| W tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe |  | 4.072.035 20.124.081 | 2.479.866 9.770.422 | 276.707 1.855.144 | 2.203.159 7.915.218 |

W trakcie roku 2017 planowane wydatki zostały dodatkowo zmienione uchwałami Rady Powiatu:

- Uchwałą Nr XXIV/186/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie,  uchwalono planowane wydatki powiatu na realizację projektów w kwocie 23.222.023 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2017 roku zmniejszono do kwoty 4.696.791 zł,

- Uchwałą Nr XXV/199/17  Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie  zmian w budżecie, zmniejszono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 23.065.023 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2017 roku zostały zmniejszone do kwoty 4.689.791 zł,

- Uchwałą Nr XXVI/206/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie, zmniejszono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 20.924.615 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2017 roku zmniejszono do kwoty 4.084.078 zł,

- Uchwałą Nr XXVIII/215/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 27.048.395 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2017 roku zwiększono do kwoty 4.351.209 zł,

- Uchwałą Nr XXX/231/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 11września  2017 r. w sprawie zmian w budżecie zmniejszono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 27.038.426 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2017 roku zwiększono do kwoty 4.425.530 zł,

- Uchwałą Nr XXXI/235/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono  wysokość planowanych wydatków powiatu na realizację projektów do kwoty 29.878.083 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2017 roku zwiększono do kwoty 4.494.495 zł,

- Uchwałą Nr XXXII/238/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 listopada  2017 r. w sprawie zmian w budżecie zmniejszono  wysokość planowanych wydatków powiatu na realizację projektów do kwoty 28.816.166 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2017 roku zmniejszono do kwoty 3.485.618 zł,

- Uchwałą Nr XXXIII/257/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21grudnia  2017 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono  wysokość planowanych wydatków powiatu na realizację projektów do kwoty 28.820.085 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2017 roku zwiększono do kwoty 3.489.537 zł.

Ostatecznie planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej:

|  | Rozdział | Nakłady do poniesienia w 2017 roku |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | do sfinansowania środkami krajowymi | do sfinansowania środkami unijnymi |
|  | 60014 | 1.218.632 | 498.526 | 720.106 |
|  | 70005 | 145.202 | 145.202 | 0 |
|  | 71095 | 24.154 | 10.596 | 13.558 |
|  | 80195 | 2.029.504 | 211.439 | 1.818.065 |
|  | 85395 | 72.045 | 14.724 | 57.321 |
| OGÓŁEM |  | 3.489.537 | 880.487 | 2.609.050 |
| W tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe |  | 1.803.352 1.686.185 | 209.595 670.892 | 1.593.757 1.015.293 |

Zmiany nakładów na realizowane projekty w trakcie roku budżetowego :

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość projektu |  | Planowane wydatki na projekt W 2017 roku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planowana na 01.01.2017 | Planowana na 31.12.2017 | Wg stanu na 01.01.2017r. | Wg stanu na 31.12.2017 r |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397 N na odcinku Piele-Zagaje, Wyszkowo-Piotrowiec | 2.140.408 | 0 | 605.713 | 0 |
| 2. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342 N na odcinku Bardyny-Stygajny, Długobór –Pakosze | 2.503.223 | 2.493.254 | 1.058.249 | 1.132.570 |
| 3. | Powiat Braniewski inwestuje w OZE | 2.109.450 | 0 | 2.066.400 | 0 |
| 4. | Powiat Braniewski efektywny energetycznie | 9.336.0000 | 10.287.572 | 5.025.000 | 145.202 |
| 5. | Wdrożenie e usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 4.035.000 | 3.067.686 | 1.015.000 | 24.154 |
| 6. | Nowoczesna Baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie | 613.520 | 569.220 | 403.520 | 546.908 |
| 7. | Zawodowcy z Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie | 1.006.475 | 1.006.539 | 523.312 | 524.750 |
| 8. | Budujemy swoją przyszłość | 162.563 | 166.482 | 162.563 | 145.506 |
| 9. | Język i zawód kluczem do sukcesu | 669.479 | 641.592 | 472.586 | 465.583 |
| 10. | Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie | 1.008.688 | 1.197.227 | 516.575 | 148.048 |
| 11. | Nowoczesna Baza edukacyjna w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie | 611.310 | 0 | 401.310 | 0 |
| 12 | Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo- Górowo Iławeckie etap Grzędowo -Krzekoty |  | 5.236.062 |  | 86.062 |
| 12 | Młody informatyk w europejskiej sieci |  | 207.028 |  | 21.578 |
| 13 | Postaw na LO –nowoczesna baza edukacyjna |  | 272.668 |  | 8.000 |
| 14 | Buenos dias!- odkrywamy nowe horyzonty |  | 627.087 |  | 177.131 |
| 15 | Ekspedycja spedytorów środkami transportu do wiedzy |  | 212.931 |  | 0 |
| 16 | Rodzina to nasza przyszłość |  | 2.834.737 |  | 64.045 |
| Razem planowane wydatki |  |  |  | 12.250.228 | 3.489.537 |

Wartość planowanych wydatków 2017 roku związanych z realizacją zadań bieżących zmniejszyła o 676.514 zł.

W trakcie roku budżetowego wystąpiły zmiany w kontynuowanych przedsięwzięciach związane ze zmianą planowanych wydatków bieżących w wyniku przeniesienia środków niewydatkowanych w roku 2017 do realizacji  w 2018  lub też w związku z odstąpieniem od realizacji części założeń wynikających z projektu  bądź też przystąpieniem do nowych projektów.

W trakcie roku budżetowego wartość planowanych wydatków związanych z realizacją projektów inwestycyjnych zmniejszyła się o 8.084.177zł.

Zmiany tych wydatków są wynikiem m.in.

1. odstąpienia  do realizacji  projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 13978 N na odcinku Piele -Zagaje; Wyszkowo-Piotrowiec.  Wartość projektu dla wydatków majątkowych  2.140.408 zł, w   tym   planowanych do realizacji w  2017 roku w kwocie 605.713 zł.

2. zmiany planowanego okresu realizacji inwestycji związanej z termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – projekt pn. powiat Braniewski efektywny energetycznie.  Planowany zakres rzeczowy zostanie zrealizowany w latach 2018-2019.

3. Zmiany wartości i okresu realizacji projektu pn. Wdrożenie e usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego „

Pozostałe zmiany w zakresie planowanych nakładów i wydatków związane są przystąpieniem do nowych projektów .

Ostatecznie w roku budżetowym 2017 na planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.686.185 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.643.156,25zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 644.266,94 zł,

- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły    998.889,31 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej :

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 60014 | 1.218.632 | 1.187.121,74 | 97,4 |
| 70005 | 145.202 | 145.201,50 | 100,0 |
| 71095 | 24.154 | 17.220,00 | 71,3 |
| 80195 | 298.197 | 293.613,01 | 98,5 |
| Razem | 1.686.185 | 1.643.156,25 | 97,4 |

Na planowane w 2017 roku wydatki bieżące w kwocie 1.803.352 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.369.056,20 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 163.582,81 zł,

- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 1.205.473,39  zł.

Wydatki bieżące zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 80195 | 1.583.259 | 1.274.983,40 | 80,5 |
| 85395 | 220.093 | 94.072,80 | 42,7 |
| Razem | 1.803.352 | 1.369.056,20 | 75,9 |