Załącznik Nr 4 do sprawozdania

z wykonania budżetu za rok 2019

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Według stanu na 31.12.2019 roku, zgodnie z uchwałą budżetową inwestycjami wieloletnimi były zadania przedstawione w poniższej tabeli ze wskazaniem wysokości wykonanych wydatków w 2019 roku na realizację tych zadań oraz stopnia zaawansowania inwestycji .

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Planowane nakłady | wydatki zrealizowane w 2019 roku | Stopień zaawansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji pn. Program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę drogi Nr 1393NGrzechotki –Żelazna Góra z włączeniem do drogi S22 . 2019-2021 | 145.571 | 5.000 | 5.000 | 3,4 % |
| 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji pn. Program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę ulic: Wileńskiej, Mielczarskiego, Alei Wojska Polskiego, Warmińskiej w Braniewie 2019-2020 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50,0 % |
| 600 | 60014 | Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo –Górowo Iławeckie Etap Grzędowo-Krzekoty ,odcinek Lutkowo-Krzekoty. 2017-2019 | 4.975.834 | 4.937.813 | 4.923.756,76 | Inwestycja zrealizowana w 100% |
| 600 | 60014 | Wzmocnienie ruchu transgranicznego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej 2017-2020 | 3.823.031 | 1.886.705 | 1.886.704,59 | Inwestycja zrealizowana w 100% . |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397 N i Nr 1399 N – budowa chodnika w miejscowości Bornity 2017-2019 | 930.597 | 788.000 | 787.965,02 | Inwestycja zrealizowana w 100% |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342N ul. Braniewska w Pieniężnie 2018-2019 | 237.600 | 207.600 | 207.575,72 | Inwestycja zrealizowana w 100% |
| 710 | 71095 | Wdrożenie e usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2017-2020 | 3.034.283 | 58.577 | 53.614,15 | 1,7 % |
| 700 | 70005 | Powiat Braniewski efektywny energetycznie 2016-2019 | 269.767 | 10.455 | 10.455,00 | Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania |
| 855 | 85510 | Dostosowanie budynku Powiatowego Domu Dziecka we Fromborku do standardów p.poż. 2019-2020 | 200.000 | 30.000 | 20.076 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. |

ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA

W ART.5 UST.1 PKT. 2 i 3,

Budżet powiatu uchwalony przez Radę Powiatu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/24/18 przewidywał wydatki na projekty i programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w okresie ich realizacji w łącznej wysokości 26.679.593 zł, w tym wydatki na realizację projektów w 2019 roku wynosiły 14.651.206 zł.

Planowane nakłady według rozdziałów przedstawiały się jak niżej:

|  | Rozdział | Planowane wydatki w okresie realizacji projektu | Z tego nakłady planowane do poniesienia w 2019 roku |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | do sfinansowania środkami krajowymi | do sfinansowania środkami unijnymi |
|  | 60014 | 5.240.000 | 5.149.419 | 559.419 | 4.590.000 |
|  | 70005 | 11.623.976 | 5.751.178 | 1.501.178 | 4.250.000 |
|  | 71095 | 3.067.086 | 797.394 | 120.459 | 676.935 |
|  | 80195 | 3.913.794 | 1.788.443 | 253.792 | 1.534.651 |
|  | 85395 | 2.834.737 | 1.164.772 | 122.289 | 1.042.483 |
| OGÓŁEM | 26.679.593 | 14.651.206 | 2.557.137 | 12.094.069 |
| W tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 6.721.771 19.957.822 | 2.926.455 11.724.751 | 372.067 2.185.070 | 2.554.388 9.539.681 |

W trakcie roku 2019 planowane wydatki zostały dodatkowo zmienione uchwałami Rady Powiatu:

1.Uchwałą Nr IV/32/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie,  uchwalono planowane wydatki powiatu na realizację projektów w kwocie 26.677.403 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2019 roku zwiększono do kwoty 15.183.318 zł,

2. Uchwałą Nr V/41/19  Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 28.147.403 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2019 roku zostały zwiększone do kwoty 15.513.798 zł,

3. Uchwałą Nr VI/65/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, zmniejszono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 22.907.403 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2019 roku zmniejszono do kwoty 10.343.899 zł,

4. Uchwałą Nr VII/66/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 23.172.071 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2019 roku zwiększono do kwoty 10.459.707 zł,

5. Uchwałą Nr VIII/76/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 23.180.172 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2019 roku zmniejszono do kwoty 10.324.759 zł,

6. Uchwałą Nr IX/86/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie zmniejszono  wysokość planowanych wydatków powiatu na realizację projektów do kwoty 12.014.006 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2019 roku zmniejszono do kwoty 4.609.041 zł,

7. Uchwałą Nr X/92/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 12.130.422 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2019 roku zmniejszono do kwoty 3.878.894 zł,

8. Uchwałą Nr XI/100/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 12.130.423 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2019 roku zwiększono do kwoty 3.892.394 zł,

9. Uchwałą Nr XIII/109/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 12.131.488 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2019 roku zwiększono do kwoty 3.893.459 zł,

Ostatecznie planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej:

|  | Rozdział | Nakłady do poniesienia w 2019 roku |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | do sfinansowania środkami krajowymi | do sfinansowania środkami unijnymi |
|  | 71095 | 58.577 | 10.873 | 47.704 |
|  | 80195 | 2.505.219 | 342.823 | 2.162.396 |
|  | 85395 | 1.329.663 | 139.601 | 1.190.062 |
| OGÓŁEM | 3.893.459 | 493.297 | 3.400.162 |
| W tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 3.811.439 82.020 | 478.907 14.390 | 3.332.532 67.630 |

Zmiany nakładów na realizowane projekty w trakcie roku budżetowego :

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość projektu | Planowane wydatki na projekt W 2019 roku |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planowana na 01.01.2019 | Planowana na 31.12.2019 | Wg stanu na 01.01.2019r. | Wg stanu na 31.12.2019 r |
| 1. | Wzmocnienie ruchu transgranicznego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej ( poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo- Górowo Iławeckie etap Grzędowo-Krzekoty) | 5.240.000 | 0 | 5.149.419 | 0 |
| 2. | Powiat Braniewski efektywny energetycznie | 11.623.976 | 0 | 5.751.178 | 0 |
| 3. | Wdrożenie e usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 3.067.086 | 3.034.283 | 797.394 | 58.577 |
| 4. | Skill and masters |  | 320.023 |  | 3.830 |
| 5. | ZSB nowoczesna szkoła |  | 646.355 |  | 95.299 |
| 6. | Efektywne nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Braniewskim | 713.520 | 713.520 | 588.320 | 612.402 |
| 7. | Mój zawód- moja pasja | 1.160.229 | 1.160.229 | 575.114 | 589.233 |
| 8. | ZSZ –profesjonalny start na rynku pracy |  | 670.070 |  | 67.625 |
| 9. | Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie | 1.197.227 | 1.197.227 | 468.711 | 531.438 |
| 10 | Buenos dias!- odkrywamy nowe horyzonty | 627.087 | 627.087 | 145.755 | 399.069 |
| 11 | Lernen mit spass-nterichten mit modernen lerrethoden |  | 149.301 |  | 8.751 |
| 12 | Ekspedycja spedytorów środkami transportu do wiedzy | 215.731 | 213.542 | 10.543 | 23.523 |
| 13 | Rodzina to nasza przyszłość | 2.834.737 | 2.834.737 | 1.164.772 | 1.329.663 |
| 14. | Kann essen kulturbildend sein? Eine spursensuchenach der bedeutung von esskultur fȕr das gemeinsame europäsche kulturebe |  | 138.754 |  | 46.097 |
| 15 | Postaw na LO –nowoczesna baza edukacyjna |  | 264.668 |  | 115.808 |
| 16 | Kultura, języki zarzadzanie –rozwój kompetencji kluczowych kadry |  | 161.676 |  | 12.144 |
| Razem planowane wydatki | 14.651.206 | 3.893.459 |

Wartość planowanych wydatków 2019 roku związanych z realizacją zadań bieżących zwiększyła o 884.984 zł.

W trakcie roku budżetowego wystąpiły zmiany w kontynuowanych przedsięwzięciach związane ze zmianą planowanych wydatków bieżących w wyniku przeniesienia środków niewydatkowanych w roku 2018 do realizacji w 2019 lub też w związku z odstąpieniem od realizacji części założeń wynikających z projektu bądź też przystąpieniem do nowych projektów.

W trakcie roku budżetowego wartość planowanych wydatków związanych z realizacją projektów inwestycyjnych zmniejszyła się o 11.642.731 zł.

Zmiany tych wydatków są wynikiem m.in.

1. odstąpienia od  realizacji inwestycji związanej z termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – projekt pn. Powiat Braniewski efektywny energetycznie, ze względu na negatywną ocenę wniosku o  dofinansowanie realizacji tego zadania.

2. zmiany sposobu finansowania  realizacji inwestycji związanej z  poprawą warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo- Górowo Iławeckie etap Grzędowo-Krzekoty - wzmocnienie ruchu transgranicznego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Pozostałe zmiany w zakresie planowanych nakładów i wydatków związane są przystąpieniem do nowych projektów .

Ostatecznie w roku budżetowym 2019 na planowane wydatki majątkowe w kwocie 82.020 zł zrealizowano wydatki w wysokości 77.057,15 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 13.156,40 zł,

- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 63.900,75 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej :

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 71095 | 58.577 | 53.614,15 | 91,5 |
| 80195 | 23.443 | 23.443,00 | 100,0 |
| Razem | 82.020 | 77.057,15 | 93,5 |

Na planowane w 2019 roku wydatki bieżące w kwocie 3.811.439 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.569.950,64 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 458.975,93 zł,

- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 3.110.974,71  zł.

Wydatki bieżące zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 80195 | 2.481.776 | 2.251.452,66 | 90,7 |
| 85395 | 1.329.663 | 1.318.497,98 | 99,1 |
| Razem | 3.811.439 | 3.569.950,64 | 93,7 |