Załącznik Nr 4 do sprawozdania

z wykonania budżetu za rok 2021

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Według stanu na 31.12.2021 roku, zgodnie z uchwałą budżetową inwestycjami wieloletnimi były zadania przedstawione w poniższej tabeli ze wskazaniem wysokości wykonanych wydatków w 2021 roku na realizację tych zadań oraz stopnia zaawansowania inwestycji .

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Planowane nakłady |  | wydatki zrealizowane w 2021 roku | Stopień zaawansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330N odc. Chruściel-Dąbrowa 2020-2022 | 2.608.500 | 1.398.500 | 953.826,17 | Planowany na rok 2021 zakres rzeczowy zrealizowany w 100% . |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397 N odc. Krzekoty - Wyszkowo 2020-2022 | 1.511.300 | 318.300 | 315.207,52 | Planowany na rok 2021 zakres rzeczowy zrealizowany w 100% . |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1381 N odc. Zawierz-Wielewo 2020-2022 | 2.088.000 | 1.056.000 | 724.272,33 | Planowany na rok 2021zakres rzeczowy zrealizowany w 100% . |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393N odc. Grzechotki-Żelazna Góra 2020-2022 | 3.319.000 | 274.634 | 222.169,16 | Planowany na rok 2021zakres rzeczowy zrealizowany w 100% . |
| 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320N odc. Lelkowo-Kwiatkowo” 2021-2023 | 150.000 | 10.000 | 10.000 | Nakłady zrealizowane w 100% |
| 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa na przepust obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1379 N odc. Stara Pasłęka-Braniewo 2021-2022 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | Nakłady zrealizowane w 100% |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165N odc. Frombork –Bogdany 2020-2022 | 1.279.500 | 1.000 | 999,99 | Nakłady zrealizowane w 100% |
| 600 | 60014 | Termomodernizacja budynku ZDP w Braniewie 2021-2022 | 2.651.000 | 1.651.000 | 1.501.966,95 | Planowany na rok 2021zakres rzeczowy zrealizowany w 100% . |
| 700 | 70005 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie przyłącza budynku przy ul. Moniuszki 13 w Braniewie do sieci ciepłowniczej 2020-2021 | 454.019 | 444.354 | 435.136,19 | Inwestycja zrealizowana w 100% . |
| 750 | 75020 | Modernizacja siedziby Starostwa Powiatowego w Braniewie –II etap | 655.600 | 365.022 | 145.835,95 | Planowany na rok 2021 zakres rzeczowy zrealizowany w 100% . |
| 750 | 75020 | Budowa windy osobowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie | 976.615 | 653.451 | 46.371 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową |
| 801 | 80120 | Adaptacja poddasza budynku LO w Braniewie na aulę i sale lekcyjne 2021-2022 | 863.900 | 430.900 | 430.900 | Planowany na rok 2021zakres rzeczowy zrealizowany w 100% . |
| 852 | 85202 | Modernizacja budynku siedziby PDPS w Braniewie 2021-2023 | 710.000 | 10.000 | 2.337 | Nakłady zrealizowane w 100% |

ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA

W ART.5 UST.1 PKT. 2 i 3,

Budżet powiatu uchwalony przez Radę Powiatu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXII/169/20 przewidywał wydatki na projekty i programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w okresie ich realizacji w łącznej wysokości 3.282.473 zł, w tym wydatki na realizację projektów w 2021 roku wynosiły 1.230.326 zł. Planowane nakłady według rozdziałów przedstawiały się jak niżej:

|  | Rozdział | Nakłady planowane do poniesienia w 2021 roku |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | do sfinansowania środkami krajowymi | do sfinansowania środkami unijnymi |
|  | 80195 | 1.230.326 | 178.297 | 1.052.029 |
| OGÓŁEM |  | 1.230.326 | 178.297 | 1.052.029 |
| W tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe |  | 1.230.326 0 | 178.297 0 | 1.052.029 0 |

W trakcie roku 2021  planowane wydatki zostały dodatkowo zmienione uchwałami Rady Powiatu:

1.Uchwałą Nr XXIII/175/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie,  uchwalono planowane wydatki powiatu na realizację projektów w kwocie 3.628.080 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2021 roku zwiększono do kwoty 1.860.920 zł,

2. Uchwałą Nr XXV/199/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 3.710.398 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2021 roku zwiększono do kwoty 1.910.272 zł,

3. Uchwałą Nr 377/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono wysokość planowanych wydatków powiatu na realizację projektów do kwoty 4.435.783,08 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2021 roku zwiększono do kwoty 1.920.445,08 zł,

4. Uchwałą Nr XXVII/208/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 4.437.703,08 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2021 roku zwiększono do kwoty 1.922.365,08 zł,

Ostatecznie planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej:

|  | Rozdział | Nakłady do poniesienia w 2021 roku |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | do sfinansowania środkami krajowymi | do sfinansowania środkami unijnymi |
|  | 80195 | 1.717.791,00 | 196.961,00 | 1.520.830,00 |
|  | 85295 | 10.173,08 | 1.610,40 | 8.562,68 |
|  | 85395 | 194.901,00 | 26.973,00 | 167.428,00 |
| OGÓŁEM |  | 1.922.365,08 | 225.544,40 | 1.696.820,68 |
| W tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe |  | 1.922.365,08 0 | 225.544,40 0 | 1.696.820,68 0 |

Zmiany nakładów na realizowane projekty w trakcie roku budżetowego :

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość projektu |  | Planowane wydatki na projekt W 2021 roku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planowana na 01.01.2021 | Planowana na 31.12.2021 | Wg stanu na 01.01.2021 r. | Wg stanu na 31.12.2021 r |
| 1. | ZSB nowoczesna szkoła |  | 589.062,00 |  | 4.725,00 |
| 2. | ZSZ –Kształcenie zawodowe na plus lny start na rynku pracy | 1.037.288 | 1.037.288,00 | 513.566 | 522.000,00 |
| 3. | Patrzę inaczej na świat chcę więcej umieć, rozumieć, doświadczać | 428.711 | 470.204,00 | 104.945 | 148.085,00 |
| 4. | Skill and masters | 320.023 | 338.664,00 | 17.149 | 223.115,00 |
| 5. | Kultura, języki zarzadzanie –rozwój kompetencji kluczowych kadry | 161.692 | 163.967,00 | 12.369 | 74.520,00 |
| 6. | Lernen mit spass-nterichten mit modernen lerrethoden | 149.300 | 151.300,00 | 58.700 | 129.744 |
| 7. | Kann essen kulturbildend sein? Eine spursensuchenach der bedeutung von esskultur fȕr das gemeinsame europäsche kulturebe | 138.753 | 138.753,00 | 8.253 | 99.623,00 |
| 8. | ZSB – innowacyjni ekozawodowcy | 1.046.706 | 1.047.000,00 | 515.344 | 515.979,00 |
| 9. | Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania COVID 19 z terenu Powiatu Braniewskiego |  | 365.095,00 |  | 68.251,00 |
| 10. | Pomagajmy razem |  | 126.150,00 |  | 126.150,0 |
| 11. | Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zol, dps, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID 19 |  | 10.173,08 |  | 10.173,08 |
| Razem planowane wydatki |  |  |  | 1.230.326,00 | 1.922.365,08 |

Wartość planowanych wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zwiększyła o 692.039,08zł.

W trakcie roku budżetowego wystąpiły zmiany w kontynuowanych przedsięwzięciach związane ze zmianą planowanych wydatków bieżących w wyniku m.in. odstąpienia od realizacji części założeń wynikających z projektu bądź też przystąpieniem do nowych projektów.

Ostatecznie w roku budżetowym 2021 na planowane  wydatki bieżące w kwocie 1.922.365,08 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.504.011,55 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 209.615,52 zł,

- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 1.294.396,03 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 80195 | 1.717.791,00 | 1.311.286,94 | 76,3 |
| 85295 | 10.173,08 | 10.173,08 | 100,0 |
| 85395 | 194.901,00 | 182.551,53 | 93,7 |
| Razem | 1.922.365,08 | 1.504.011,55 | 78,2 |

Zrealizowano wydatki majątkowe wyniosły 0,10 zł i zostały pokryte środkami własnymi powiatu na realizację projektu „“Wdrożenie e-usług   publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępnienia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.