Załącznik Nr 4 do sprawozdania

z wykonania budżetu za rok 2022

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Według stanu na 31.12.2022 roku, zgodnie z uchwałą budżetową programami wieloletnimi były zadania przedstawione w poniższej tabeli ze wskazaniem wysokości wykonanych wydatków w 2022 roku na realizację tych zadań oraz stopnia zaawansowania przedsięwzięć .

|  | Nazwa projektu | Okres realizacji | Planowane wydatki na 2022 rok | Wydatki zrealizowane na w 2022 r. | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |  |  |
| Wydatki na projekty wieloletnie |  |  |  |
| 1 | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego | 2022 | 2023 | 378 000,00 | 345 900,00 | Zadanie kontynuowane w 2023 roku |
| 2 | Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego | 2022 | 2023 | 324 000,00 | 313 726,46 | Zadanie kontynuowane w 2023 roku |
| 3 | Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce typu rodzinnego | 2020 | 2022 | 194 040,00 | 187 513,00 | Zadanie zrealizowane |
| 4 | Przekazanie zarządu drogami powiatowymi | 2016 | 2022 | 24 800,00 | 24 800,00 | Zadanie zrealizowane |
| 5 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typ A i B dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Braniewskim | 2019 | 2023 | 782 359,32 | 782 359,32 | Zadanie kontynuowane w 2023 roku |
| 6 | Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1342N odcinek Pakosze Pieniężno | 2019 | 2023 | 650 000,00 | 648 298,30 | Zadanie kontynuowane w 2023 roku |
| 7 | Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1385 N odcinek Płoskinia - Pakosze | 2019 | 2023 | 950 000,00 | 944 280,51 | Zadanie kontynuowane w 2023 roku |
| 8 | Modernizacja siedziby Starostwa Powiatowego w Braniewie -II etap | 2021 | 2022 | 697 577,00 | 683 452,56 | Zadanie zrealizowane |
| 9 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397 N odcinek Krzekoty -Wyszkowo | 2020 | 2022 | 1 186 000,00 | 1 183 298,76 | Zadanie zrealizowane |
| 10 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1130 N odcinek Chruściel-Dąbrowa | 2020 | 2022 | 1 206 000,00 | 1 203 553,35 | Zadanie zrealizowane |
| 11 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165 N odcinek Frombork Bogdany | 2020 | 2022 | 1 268 500,00 | 1 054 606,13 | Zadanie zrealizowane |
| 12 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1381 N odcinek Zawierz Wielewo | 2020 | 2022 | 1 099 000,00 | 1 094 634,03 | Zadanie zrealizowane |
| 13 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393 N Grzechotki Żelazna Góra | 2020 | 2022 | 2 903 332,00 | 2 877 785,20 | Zadanie zrealizowane |
| 14 | Adaptacja poddasza budynku LO w Braniewie na aulę i sale lekcyjne | 2021 | 2022 | 433 000,00 | 425 000,00 | Zadanie zrealizowane |
| 15 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320 N odc. Lelkowo-Kwiatkowo | 2021 | 2023 | 40 000,00 | 40 000,00 | Zadanie kontynuowane w 2023 roku |
| 16 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa na przepust obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1379 N Stara Pasłęka -Braniewo | 2021 | 2022 | 20 000,00 | 18 739,00 | Zadanie zrealizowane |
| 17 | Termomodernizacja budynku ZDP w Braniewie | 2021 | 2022 | 1 149 034,00 | 1 137 075,41 | Zadanie zrealizowane |
| 18 | Modernizacja budynku siedziby PDPS w Braniewie | 2021 | 2023 | 350 000,00 | 0,00 | Odstąpienie od realizacji zadania |
| 19 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1387 N w m. Szyleny | 2022 | 2023 | 10 000,00 | 6 500,00 | Zadanie kontynuowane w 2023 roku |
| 20 | Rozbudowa najważniejszych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego | 2022 | 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | Zadanie kontynuowane w 2023 roku |
| 21 | Budowa windy osobowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie | 2021 | 2023 | 568 880,00 | 0,00 | Rzeczowa realizacja zadania w roku 2023 |
| 22 | Przebudowa modernizacja/ istniejącego boiska szkolnego w ramach zadania Modernizacja infrastruktury sportowej | 2022 | 2023 | 28 035,00 | 8 035,00 | Rzeczowa realizacja zadania w 2023 roku |
| 23 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1385 N na odcinku Braniewo - Płoskinia | 2022 | 2023 | 10 000,00 | 0,00 | Realizacja zadania w roku 2023 |
| 24 | Modernizacja głównych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego | 2022 | 2023 | 10 000,00 | 0,00 | Realizacja zadania w 2023 roku |
| 25 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1310N w m. Klejnowo | 2022 | 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | Zadanie kontynuowane w 2023 roku |
| 26 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397 N odc. Kierpajny-Bornity | 2022 | 2023 | 5 000,00 | 5 000,00 | Zadanie kontynuowane w 2023 roku |
| 27 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322 N Grabowiec-DW 510 | 2022 | 2023 | 5 000,00 | 5 000,00 | Zadanie kontynuowane w 2023 roku |
| 28 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391 N odc. Podleśne -Gronówko I etap | 2022 | 2023 | 5 000,00 | 5 000,00 | Zadanie kontynuowane w 2023 roku |
| 29 | Opracowanie programu funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy ulic: Wileńska,, Mielczarskiego, Aleja Wojska Polskiego ,Warmińska w Braniewie | 2022 | 2023 | 8 000,00 | 8 000,00 | Zadanie kontynuowane w 2023 roku |
| 30 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165 N odc. Frombork-Bogdany Etap 2 | 2022 | 2023 | 15 000,00 | 3 690,00 | Zadanie kontynuowane w 2023 roku |
| 31 | Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej | 2022 | 2023 | 550 000,00 | 0,00 | Zadanie do realizacji w 2023 roku |
| 32 | Rekonstrukcja stolarki okiennej w dawnym budynku Kolegium Jezuickiego w Braniewie | 2022 | 2023 | 8 900,00 | 8 500,00 | Zadanie kontynuowane w 2023 roku |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych |
| 1 | Kultura, języki, zarzadzanie- rozwój kompetencji kluczowych kadry | 2019 | 2022 | 65 517 | 23 096,75 | Projekt zakończony |
| 2 | Kann essen kulturbildend sein? Eine spursensuchenach der bedeutung von esskultur fȕr das gemeinsame europäsche kulturebe | 2019 | 2022 | 84 731 | 45 549,27 | Projekt zakończony |
| 3 | Lernen mit spass-nterichten mit modernen lerrethoden | 2019 | 2022 | 129 744 | 117 496,41 | Projekt zakończony |
| 4 | ZSB – innowacyjni ekozawodowcy | 2021 | 2022 | 579 793 | 579 597,02 | Projekt zakończony |
| 5 | ZSZ –Kształcenie zawodowe na plus lny start na rynku pracy | 2021 | 2022 | 574 314 | 574 067,39 | Projekt zakończony |

ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA

W ART.5 UST.1 PKT. 2 i 3,

Budżet powiatu uchwalony przez Radę Powiatu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXX/227/21 przewidywał wydatki na projekty i programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w okresie ich realizacji w łącznej wysokości 2.538.355 zł, w tym wydatki na realizację projektów w 2022 roku wynosiły 1.324.777 zł.  Planowane nakłady według rozdziałów przedstawiały się jak niżej:

|  | Rozdział | Nakłady planowane do poniesienia w 2022 roku |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | do sfinansowania środkami krajowymi | do sfinansowania środkami unijnymi |
|  | 80195 | 1.324.777 | 159.660 | 1.165.117 |
| W tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 1.324.777 0 | 159.660 0 | 1.165.117 0 |

W trakcie roku 2022  planowane wydatki zostały dodatkowo zmienione uchwałami Rady Powiatu:

1.Uchwałą Nr XXXIV/245/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie,  uchwalono planowane wydatki powiatu na realizację projektów w kwocie 2.538.355 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2022 roku zwiększono do kwoty 1.434.099 zł,

2. Uchwałą Nr XXXVII/259/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 2.760.065 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2022 roku zwiększono do kwoty 1.611.467 zł,

3. Uchwałą Nr XL/270/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 2.982.393 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2022 roku zwiększono do kwoty 1.738.380 zł,

Ostatecznie planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej:

|  | Rozdział | Nakłady do poniesienia w 2022 roku |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | do sfinansowania środkami krajowymi | do sfinansowania środkami unijnymi |
|  | 75095 | 126.913 | 8.992 | 117.921 |
|  | 80195 | 1.611.467 | 169.602 | 1.441.865 |
| OGÓŁEM | 1.738.380 | 178.594 | 1.559.786 |
| W tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 1.687.022 51.358 | 176.966 1.628 | 1.510.056 49.730 |

Zmiany nakładów na realizowane projekty w trakcie roku budżetowego :

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość projektu | Planowane wydatki na projekt W 2022 roku |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planowana na 01.01.2022 | Planowana na 31.12.2022 | Wg stanu na 01.01.2022 r. | Wg stanu na 31.12.2022 r |
| 1 | ZSZ –Kształcenie zawodowe na plus lny start na rynku pracy | 1.037.288 | 1.037.288 | 515.288 | 574.314 |
| 2 | Kultura, języki zarzadzanie –rozwój kompetencji kluczowych kadry | 163.967 | 163.967 | 56.213 | 65.517 |
| 3 | Lernen mit spass-nterichten mit modernen lerrethoden | 151.300 | 151.300 | 129.744 | 129.744 |
| 4 | Kann essen kulturbildend sein? Eine spursensuchenach der bedeutung von esskultur fȕr das gemeinsame europäsche kulturebe | 138.753 | 138.753 | 92.464 | 84.731 |
| 5 | ZSB – innowacyjni ekozawodowcy | 1.047.047 | 1.047.047 | 531.068 | 579.793 |
| 6 | Cyfrowy Powiat |  | 122.328 |  | 69.708 |
| 7 | Dostępny samorząd –granty |  | 100.000 |  | 57.205 |
| 8 | TSL-nasza pasja i przyszłość |  | 221.710 |  | 177 368 |
| Razem planowane wydatki | 1.324.777 | 1.738.380 |

Wartość planowanych wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zwiększyła o 362.245 zł.

W trakcie roku budżetowego wystąpiły zmiany w kontynuowanych przedsięwzięciach związane ze zmianą planowanych wydatków bieżących w wyniku m.in. odstąpienia od realizacji części założeń wynikających z projektu bądź też przystąpieniem do nowych projektów.

Ostatecznie w roku budżetowym 2022 na planowane  wydatki bieżące w kwocie 1.687.022 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.361.983,58 zł, z czego: wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 169.536,19 zł, wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 1.192.447,39 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 75095 | 75.555 | 22.176,74 | 29,35 |
| 80195 | 1.611.467 | 1.339.806,84 | 83,14 |
| Razem | 1.687.022 | 1.361.983,58 | 80,73 |

Zrealizowano wydatki majątkowe wyniosły  39.581,40 zł i zostały pokryte środkami unijnymi na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat.”