Załącznik Nr 4 do sprawozdania

z wykonania budżetu za rok 2023

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Według stanu na 31.12.2023 roku, zgodnie z uchwałą budżetową programami wieloletnimi były zadania przedstawione w poniższej tabeli ze wskazaniem wysokości wykonanych wydatków w 2023 roku na realizację tych zadań oraz stopnia zaawansowania przedsięwzięć.

|  | Nazwa zadania i okres realizacji | Planowane nakłady |  | Wydatki zrealizowane w 2023 r. | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Łączne nakłady finansowe | Rok budżetowy 2023 |  |  |
| Wydatki na projekty wieloletnie |  |  |  |  |  |
| 1 | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego 2022 – 2023 | 1 210 764,00 | 864 864,00 | 824 821,54 | Zadanie zrealizowane |
| 2 | Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego 2022 – 2023 | 1 055 039,00 | 741 312,00 | 729 984,13 | Zadanie zrealizowane |
| 3 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typ A i B dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Braniewskim 2019 – 2023 | 3 622 604,00 | 866 855,00 | 866 855,00 | Zadanie zrealizowane |
| 4 | Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1342N odcinek Pakosze Pieniężno 2019 – 2023 | 1 890 000,00 | 682 324,00 | 673 122,79 | Zadanie zrealizowane |
| 5 | Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1385N odcinek Płoskinia – Pakosze 2019 – 2023 | 2 405 000,00 | 895 253,00 | 846 927,79 | Zadanie zrealizowane |
| 6 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320 N odc. Lelkowo – Kwiatkowo 2021 – 2023 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | Zadanie do kontynuacji w 2024 roku |
| 7 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1387 N w m. Szyleny 2022 – 2023 | 1 210 000,00 | 1 200 000,00 | 1 196 886,22 | Zadanie zrealizowane |
| 8 | Rozbudowa najważniejszych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego 2022 – 2023 | 8 750 499,00 | 8 740 499,00 | 8 730 480,18 | Zadanie zrealizowane |
| 9 | Budowa windy osobowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie 2021 – 2023 | 1 107 671,00 | 1 061 300,00 | 1 230,00 | Zadanie do kontynuacji w 2024 roku |
| 10 | Przebudowa modernizacja/ istniejącego boiska szkolnego w ramach zadania Modernizacja infrastruktury sportowej 2022 – 2023 | 1 320 591,00 | 1 297 467,00 | 1 286 213,71 | Zadanie zrealizowane |
| 11 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1310N w m. Klejnowo 2022 – 2024 | 90 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Zadanie kontynuowane w 2024 roku |
| 12 | Rekonstrukcja stolarki okiennej w dawnym budynku Kolegium Jezuickiego w Braniewie 2022 – 2023 | 249 777,00 | 241 277,00 | 241 275,97 | Zadanie zrealizowane |
| 13 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165 N odc. Frombork – Bogdany Etap 2 2022 – 2023 | 1 500 000,00 | 1 485 000,00 | 1 481 084,27 | Zadanie zrealizowane |
| 14 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397 N odc. Kierpajny – Bornity 2022 – 2023 | 50 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | Zadanie do kontynuacji w 2024 roku |
| 15 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391 N odc. Podleśne – Gronówko I etap 2022 – 2023 | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | Zadanie do kontynuacji w 2024 roku |
| 16 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322 N Grabowiec-DW510 2022 – 2023 | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | Zadanie do kontynuacji w 2024 roku |
| 17 | Opracowanie programu funkcjonalno – Użytkowego dla rozbudowy ulic: Wileńska, Mielczarskiego, Aleja Wojska Polskiego, Warmińska w Braniewie 2022 – 2023 | 98 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | Wydatki niewygasające z upływem 2023r. w kwocie 46 120,00 |
| 18 | Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie – dawnego Kolegium Jezuickiego 2023 – 2025 | 3 560 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Zadanie kontynuowane w 2024 roku |
| 19 | Remont dachu dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie 2023 – 2024 | 1 668 394,00 | 5 000,00 | 0,00 | Zadanie kontynuowane w 2024 roku |
| 20 | Termomodernizacja budynku Siedziby PDPS w Braniewie 2023 – 2024 | 911 500,00 | 521 500,00 | 15 100,71 | Zadanie kontynuowane w 2024 roku |
| 21 | Remont elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy 2023 – 2024 | 1 040 159,00 | 5 000,00 | 0,00 | Odstąpienie od realizacji zadania |
| 22 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 2324N ul. Moniuszki w Braniewie 2023 – 2025 | 160 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Zadanie kontynuowane w 2024 roku |
| 23 | Rozbudowa ulic Wileńska, Mielczarskiego, Aleja Wojska Polskiego, Warmińska w Braniewie 2023 – 2026 | 34 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | Zadanie kontynuowane w 2024 roku |

ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA

W ART.5 UST.1 PKT. 2 i 3,

Budżet powiatu uchwalony przez Radę Powiatu 21 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XLII/281/22 przewidywał wydatki na projekty i programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w okresie ich realizacji w łącznej wysokości 392.530 zł, w tym wydatki na realizację projektów w 2023 roku wynosiły 139.757 zł.  Planowane nakłady według rozdziałów przedstawiały się jak niżej:

|  | Rozdział | Nakłady planowane do poniesienia w 2023 roku |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | do sfinansowania środkami krajowymi | do sfinansowania środkami unijnymi |
|  | 80195 | 44.342 | 0 | 44.342 |
|  | 75095 | 95.415 | 6.728 | 88.687 |
| OGÓŁEM |  | 139.757 | 6.728 | 88.687 |
| W tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe |  | 114.762 24.995 | 2.798 3.930 | 111.964 21.065 |

W trakcie roku 2023  planowane wydatki zostały dodatkowo zmienione uchwałami Rady Powiatu:

1.Uchwałą Nr XLIV/292/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie,  zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 404.457 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2023 roku zwiększono do kwoty 382.280 zł,

2. Uchwałą Nr XLV/300/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 1.126.850 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2023 roku zwiększono do kwoty 850.362 zł,

3. Uchwałą Nr XLIX/322/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie,  zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 1.128.468 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2023 roku zwiększono do kwoty 851.980 zł,

4. Uchwałą Nr L/325/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie,  zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 2.569.879 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2023 roku zwiększono do kwoty 2.310.128 zł,

5. Uchwałą Nr LI/328/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie,  planowane wydatki powiatu na realizację projektów pozostały na niezmienionym poziomie tj.         w kwocie 2.569.879 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2023 roku zmniejszono do kwoty 2.082.553 zł,

6. Uchwałą Nr LII/339/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie,  planowane wydatki powiatu na realizację projektów pozostały na niezmienionym poziomie tj.         w kwocie 2.569.879 zł, wydatki na realizację projektów w 2023 roku pozostały na niezmienionym poziomie tj. w kwocie 2.082.553 zł,

Ostatecznie planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej:

|  | Rozdział | Nakłady do poniesienia w 2023 roku |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | do sfinansowania środkami krajowymi | do sfinansowania środkami unijnymi |
|  | 60014 | 1.698.655 | 1.065.750 | 632.905 |
|  | 75095 | 162.188 | 25.702 | 136.486 |
|  | 80195 | 221.710 | 0 | 221.710 |
| OGÓŁEM |  | 2.082.553 | 1.091.452 | 991.101 |
| W tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe |  | 348.545 1.734.008 | 20.144 1.071.308 | 328.401 662.700 |

Zmiany nakładów na realizowane projekty w trakcie roku budżetowego :

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość projektu |  | Planowane wydatki na projekt W 2023 roku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planowana na 01.01.2023 | Planowana na 31.12.2023 | Wg stanu na 01.01.2023 r. | Wg stanu na 31.12.2023 r |
| 1 | Dostępny samorząd –granty | 100.000 | 100.000 | 42.795 | 100.000 |
| 2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1387N w m. Szyleny | 0 | 0 | 0 | 1.698.655 |
| 3 | Cyfrowy Powiat | 70.820 | 84.365 | 52.620 | 62.188 |
| 4 | TSL-nasza pasja i przyszłość | 221,710 | 221.710 | 44.342 | 221.710 |
| 5 | Zawodowo bez barier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Friple jump In tde future | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem planowane wydatki |  |  |  | 139.757 | 2.82.553 |

Wartość planowanych wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zwiększyła o 233.783 zł.

Wartość planowanych wydatków związanych z realizacją zadań majątkowych zwiększyła o 1.709.013 zł.

W trakcie roku budżetowego wystąpiły zmiany w kontynuowanych przedsięwzięciach związane ze zmianą planowanych wydatków bieżących w wyniku m.in. odstąpienia od realizacji części założeń wynikających z projektu bądź też przystąpieniem do nowych projektów. W trakcie roku 2023 odstąpiono od realizacji projektu Friple jump In tde future.

Ostatecznie w roku budżetowym 2023:

- na planowane wydatki bieżące w kwocie 348.545 zł zrealizowano wydatki w wysokości 344.936,46 zł, z czego: wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 18.513,87 zł, wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 326.422,59 zł.

- na planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.734.008 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.232.235,88 zł, z czego: wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 569.538,50 zł, wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 662.697,38 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 75095 | 126.835 | 123.231,09 | 97,2 |
| 80195 | 221.710 | 221.705,37 | 100,0 |
| Razem | 348.545 | 344.936,46 | 99,0 |

Wydatki majątkowe zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 60014 | 1.698.655 | 1.196.886,22 | 70,5 |
| 75095 | 35.353 | 35.349,66 | 100,0 |
| Razem | 1.734.008 | 1.232.235,88 | 71,1 |