Załącznik Nr 4 do sprawozdania

z wykonania budżetu za rok 2020

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Według stanu na 31.12.2020 roku, zgodnie z uchwałą budżetową inwestycjami wieloletnimi były zadania przedstawione w poniższej tabeli ze wskazaniem wysokości wykonanych wydatków w 2020 roku na realizację tych zadań oraz stopnia zaawansowania inwestycji .

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Planowane nakłady |  | wydatki zrealizowane w 2020 roku | Stopień zaawansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji pn. Program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę drogi Nr 1393NGrzechotki –Żelazna Góra z włączeniem do drogi S22 . 2019-2021 | 145.571 | 50.000 | 50.000 | 100,0 % |
| 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji pn. Program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę ulic: Wileńskiej, Mielczarskiego, Alei Wojska Polskiego, Warmińskiej w Braniewie 2019-2020 | 85.731 | 35.731 | 35.731 | 100,0 % |
| 600 | 60014 | Wzmocnienie ruchu transgranicznego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej 2017-2020 | 3.820.146 | 1.845.840 | 1.845.837,02 | Inwestycja zrealizowana w 100% . |
| 710 | 71095 | Wdrożenie e usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2017-2020 | 3.129.283 | 3.054.918 | 3.050.589,75 | Inwestycja zrealizowana w 100% . |
| 855 | 85510 | Dostosowanie budynku Powiatowego Domu Dziecka we Fromborku do standardów p.poż. 2019-2020 | 273.596 | 267.200 | 267.155,60 | Inwestycja zrealizowana w 100% . |

ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA

W ART.5 UST.1 PKT. 2 i 3,

Budżet powiatu uchwalony przez Radę Powiatu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIII/112/19 przewidywał wydatki na projekty i programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w okresie ich realizacji w łącznej wysokości 6.544.310 zł, w tym wydatki na realizację projektów w 2020 roku wynosiły 5.383.075 zł.

Planowane nakłady według rozdziałów przedstawiały się jak niżej:

|  | Rozdział | Nakłady planowane do poniesienia w 2020 roku |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | do sfinansowania środkami krajowymi | do sfinansowania środkami unijnymi |
|  | 71095 | 2.954.952 | 472.011 | 2.482.941 |
|  | 80195 | 2.428.123 | 273.849 | 2.154.274 |
| OGÓŁEM |  | 5.383.075 | 745.860 | 4.637.215 |
| W tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe |  | 2.197.581 3.185.494 | 244.266 501.594 | 1.953.315 2.683.900 |

W trakcie roku 2020 planowane wydatki zostały dodatkowo zmienione uchwałami Rady Powiatu:

1.Uchwałą Nr XVI/132/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie,  uchwalono planowane wydatki powiatu na realizację projektów w kwocie 6.549.873 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2020 roku zwiększono do kwoty 5.617.176 zł,

2. Uchwałą Nr 227/20  Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 6.619.823 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2020 roku zostały zwiększone do kwoty 5.687.126 zł,

3. Uchwałą Nr 229/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 7.185.027 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2020 roku zostały zwiększone do kwoty 6.147.385 zł,

4. Uchwałą Nr 243/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 7.404.302 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2020 roku zwiększono do kwoty 6.366.660 zł,

5. Uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 7.700.714 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2020 roku zmniejszono do kwoty 6.663.072 zł,

6. Uchwałą Nr 252/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono wysokość planowanych wydatków powiatu na realizację projektów do kwoty 7.701.714 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2020 roku zwiększono do kwoty 6.664.072 zł,

7. Uchwałą Nr 276/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie utrzymano na dotychczasowym poziomie planowane wydatki powiatu na realizację projektów w kwocie 7.701.714 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2020 roku zwiększono do kwoty  7.029.167 zł,

8. Uchwałą Nr 280/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 8.112.901 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2020 roku zwiększono do kwoty 7.075.259 zł,

9. Uchwałą Nr XXI/158/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 8.123579 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2020 roku zwiększono do kwoty 7.085.937 zł,

10. Uchwałą Nr 297/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie zmniejszono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 8.000.752 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2020 roku zmniejszono do kwoty 6.963.110 zł,

11. Uchwałą Nr 313/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie zmniejszono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 8.000.752 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2020 roku zwiększono do kwoty 6.968.076 zł,

Ostatecznie planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej:

|  | Rozdział | Nakłady do poniesienia w 2020 roku |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | do sfinansowania środkami krajowymi | do sfinansowania środkami unijnymi |
|  | 71095 | 3.054.918 | 568.245 | 2.486.673 |
|  | 75077 | 69.950 | 10.751 | 59.199 |
|  | 80195 | 3.038.161 | 363.657 | 2.674.504 |
|  | 85295 | 46.092 | 7.297 | 38.795 |
|  | 85395 | 539.680 | 82.212 | 457.468 |
|  | 85504 | 219.275 | 34.470 | 184.805 |
| OGÓŁEM |  | 6.968.076 | 1.066.632 | 5.901.444 |
| W tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe |  | 3.657.484 3.310.592 | 484.036 582.596 | 3.173.448 2.727.996 |

Zmiany nakładów na realizowane projekty w trakcie roku budżetowego :

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość projektu |  | Planowane wydatki na projekt W 2020 roku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planowana na 01.01.2020 | Planowana na 31.12.2020 | Wg stanu na 01.01.2020 r. | Wg stanu na 31.12.2020 r |
| 3. | Wdrożenie e usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 3.034.283 | 3.129.283 | 2.954.952 | 3.054.918 |
|  | ZSB nowoczesna szkoła | 646.355 | 646.354 | 551.056 | 554.555 |
|  | ZSZ –profesjonalny start na rynku pracy | 670.070 | 670.070 | 602.445 | 614.938 |
|  | Patrzę inaczej na świat chcę więcej umieć, rozumieć, doświadczać |  | 470.204 |  | 365.259 |
| 4. | Skill and masters | 320.023 | 326.426 | 299.044 | 308.930 |
| 5. | Kultura, języki zarzadzanie –rozwój kompetencji kluczowych kadry | 161.676 | 163.967 | 137.179 | 143.185 |
| 6. | Lernen mit spass-nterichten mit modernen lerrethoden | 149.220 | 151.301 | 81.849 | 86.164 |
|  | Kann essen kulturbildend sein? Eine spursensuchenach der bedeutung von esskultur fȕr das gemeinsame europäsche kulturebe | 137.786 | 138.753 | 84.403 | 91.370 |
| 7. | Mój zawód- moja pasja | 1.160.229 | 1.160.229 | 523.287 | 639.289 |
| 8. | Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania COVID 19 z terenu Powiatu Braniewskiego |  | 365.095 |  | 365.095 |
| 9. | Pomagajmy razem |  | 174.585 |  | 174.585 |
| 10 | Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 19 |  | 219.275 |  | 219.275 |
| 11 | Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego |  | 69.950 |  | 69.950 |
| 14. | Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych |  | 46.092 |  | 46.092 |
| 15 | Postaw na LO –nowoczesna baza edukacyjna | 264.668 | 269.168 | 148.860 | 234.471 |
| Razem planowane wydatki |  |  |  | 5.383.075 | 6.968.076 |

Wartość planowanych wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zwiększyła o 1.459.903 zł.

W trakcie roku budżetowego wystąpiły zmiany w kontynuowanych przedsięwzięciach związane ze zmianą planowanych wydatków bieżących w wyniku m.in. odstąpienia od realizacji części założeń wynikających z projektu bądź też przystąpieniem do nowych projektów.

W trakcie roku budżetowego wartość planowanych wydatków związanych z realizacją projektów inwestycyjnych zwiększyła się o 125.098 zł.  Zmiany tych wydatków są wynikiem m.in. zmian w zakresie planowanych nakładów ba realizację projektu pn. Wdrożenie e usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ostatecznie w roku budżetowym 2020 na planowane wydatki majątkowe w kwocie 3.310.592 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.306.169,77 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 581.207,73 zł,

- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 2.724.962,04 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej :

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 71095 | 3.054.918 | 3.050.589,75 | 99,9 |
| 80195 | 255.674 | 255.580,02 | 100,0 |
| Razem | 3.310.592 | 3.306.169,77 | 99,9 |

Na planowane w 2020 roku wydatki bieżące w kwocie 3.657.484 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.060.347,66 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 460.786,85 zł,

- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 2.599.560,81 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 75077 | 69.950 | 69.950,00 | 100,0 |
| 80195 | 2.782.487 | 2.257.868,81 | 81,2 |
| 85295 | 46.092 | 46.088,70 | 100,0 |
| 85395 | 539.680 | 471.421,23 | 87,4 |
| 85504 | 219.275 | 215.018,92 | 98,1 |
| Razem | 3.657.484 | 3.060.347,66 | 83,7 |